# 福建省烟草公司福州市公司民主管理网升级改造项目概要设计报告

目录

福建省烟草公司福州市公司民主管理网升级改造项目概要设计报告	1

一、实施方案	1

1.1  系统设计思想概述	1

1.2  应用系统开发方案	2

二、 项目协调和管理机制	4

1． 组织架构	4

三、 项目计划	5

（一）需求分析阶段	5

（二）概要设计阶段	7

（三）原型设计阶段	8

（四）代码开发、测试、上线阶段	9

（五）系统试运行及维护阶段	12

四、软件质量保证计划	13

五、项目风险管理	14

# 一、实施方案

## 1.1  系统设计思想概述

#### 本系统设计遵循“安全可控、服务便民、高效协同”核心理念，具体策略包括：

- 国产化适配：基于统信UOS/银河麒麟操作系统、东方通中间件等国产化技术栈，满足系统安全要求。

- 模块化分层架构：采用前后端分离设计（前端Vue+后端Spring Boot），支持功能模块独立扩展。

- 数据互联互通：通过RESTful API实现与其它系统平台的对接。

- 用户体验优先：适配国产浏览器提供无障碍访问功能

## 1.2  应用系统开发方案

1.2.1 系统总体模块结构

- 基础支撑模块

  - 用户管理

  - 部门管理

  - 岗位管理

  - 角色权限管理

  - 菜单管理

  - 字典管理

  - 全局配置管理

- 核心业务模块

  - 文章管理

  - 在线咨询

  - 意见征集

  - 领导信箱

  - 举报投诉

- 安全监控模块

  - 登录日志

  - 审计日志

  - 实时监控

- 公共服务模块

  - 文件系统

1.2.2 模块关系和数据关联

- 模块交互矩阵

| - 模块 | - 依赖模块 | - 数据交互方式 | - 关键数据流 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 用户管理 | - 部门管理，角色权限管理 | - 数据库级联操作 | - 用户-部门隶属关系、角色权限绑定 |
| - 文章管理 | - 文件系统，角色权限管理，岗位管理 | - REST API 文件上传/下载 | - 文章附件存储路径、审批流程状态 |
| - 审计日志 | - 所有业务模块 | - AOP切面日志采集 | - 操作类型、ip地址、敏感数据变更记录 |

- 核心数据流示例

- 文章发布处理流程：用户提交->身份验证（用户管理）->存储附件（文件系统）->分配审核人（岗位管理）->生成审计轨迹（审计日志）

1.2.3 模块功能与现实方案

- 用户管理

  - 功能：

    - 多维度用户分类

    - 支持国密SM4敏感信息加密

    - 组织架构树形可视化（对接部门管理）

  - 实现：

    - Token鉴权体系

    - 分布式会话管理（分布式数据缓存中间件）

- 角色权限管理

  - 功能：

    - 基于RBAC模型的动态权限配置

    - 支持数据级权限（如部门数据隔离）

  - 实现：

    - 权限标签库

    - 权限变更实时生效

- 审计日志

  - 功能：

    - 全操作轨迹追溯

  - 实现：

    - 基于Mybatis拦截器的SQL审计

    - AOP切面日志采集

- 项目协调和管理机制

  - 组织架构

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 领导小组 | 统筹项目决策、协调跨部门资源 |
| 用户小组 | 提供业务需求、参与UAT测试 |
| 软件开发小组 | 系统设计、编码、单元测试 |
| 质量与进度监督小组 | 监控里程碑、组织代码评审 |
| 系统支持小组 | 国产化环境部署、运维保障 |

- 项目计划

| 序号 | 任务 | 交付物 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 需求规格说明书 | 2025/1/22 | 2025/2/07 | 陈国建、陈雄华、黄宝龙 |
| 2 | 概要设计 | 概要设计报告 | 2025/2/08 | 2025/3/21 | 陈国建、陈雄华、黄宝龙 |
| 3 | 原型设计 | 详细设计说明书 | 2025/3/22 | 2025/3/29 | 陈国建、陈雄华、黄宝龙 |
| 4 | 代码开发、测试、上线 | 用户操作手册 | 2025/4/01 | 2025/5/7 | 刘金财、陈华、林一裕、苏伟杰 |

## （一）需求分析阶段

工作内容

与福州烟草各层级人员，如一线员工、部门主管、高层领导等展开多轮访谈，全面收集不同岗位对于办事公开民主管理的业务需求。同时，发放调查问卷，覆盖各部门，广泛收集意见，确保需求来源的多样性。

深入梳理现行办事公开民主管理流程，从信息发布流程、事务审批流程到民主意见收集处理流程，逐一分析，标记出繁琐环节、信息流通不畅节点以及易出错的流程部分。

安排专人研究烟草行业最新政策法规，如国家烟草专卖局发布的信息公开条例、民主管理指导意见等，确保系统建设完全符合法规要求。

汇总访谈记录、问卷结果、流程分析报告及法规研究资料，撰写需求规格说明书，详细阐述系统功能、性能、安全等方面的需求。

评审内容

完整性：检查需求规格说明书是否涵盖福州烟草所有业务部门、所有业务环节的公开管理需求，确保没有遗漏任何关键业务场景，如专卖管理、营销业务、财务管理等方面的公开需求。

准确性：对比需求描述与实际业务操作，验证各项功能的描述是否精准反映业务流程与目标，如信息发布的审核流程、民主意见的处理流程等是否与实际工作一致。

可行性：从技术层面评估需求实现的可能性，确保当前技术水平能够支撑系统功能开发，同时结合项目预算与时间安排，判断资源投入是否能满足需求实现。

规范性：审核需求规格说明书的文档结构是否清晰，章节安排是否合理，格式是否符合行业标准，如是否有明确的功能定义、数据字典等。

## （二）概要设计阶段

工作内容

依据需求规格说明书，综合考虑系统性能、扩展性与稳定性，确定系统整体架构，选择合适的技术框架。划分系统模块，如信息公开模块、民主管理模块、数据统计模块等，并明确各模块的主要功能与职责。

设计系统各模块间的接口规范，包括接口的数据格式、调用方式、参数传递规则等，确保模块间数据交互的顺畅与准确。制定模块间的交互流程，如信息发布模块与审核模块之间的交互逻辑。

进行数据库设计，规划数据库的整体结构，设计表结构，确定表之间的关联关系，如用户表与权限表的关联、信息表与发布记录表的关联等。同时，优化数据库索引，提高数据查询效率。

整理架构设计、接口设计、数据库设计等内容，编写概要设计报告。

评审内容

架构合理性：评估系统架构是否能够满足高并发访问、数据存储与处理的性能要求，是否具备良好的扩展性以应对未来业务增长，以及是否具备稳定性，能够保障系统长时间稳定运行。

模块科学性：检查模块划分是否合理，各模块功能是否单一、内聚，模块之间的耦合度是否适中，避免出现功能重叠或职责不清的情况。

数据库高效性：审查数据库设计是否符合数据库设计范式，是否能够高效存储和检索数据，数据完整性约束是否合理设置，如主键约束、外键约束等。

接口易用性：评审接口设计是否简洁易用，是否便于开发人员进行模块集成与系统对接，接口文档是否清晰完整，包括接口说明、示例代码等。

## （三）原型设计阶段

工作内容

运用 Axure 等原型设计工具，根据概要设计搭建系统原型，构建系统的页面框架，包括首页、信息公开页面、民主管理页面等的布局结构。

设计用户界面的交互流程，如用户登录流程、信息查询流程、意见提交流程等，确保操作流程符合用户习惯。进行视觉设计，确定页面的色彩搭配、字体样式、图标设计等，提升用户体验。

组织业务部门人员对原型进行评审，收集反馈意见，根据反馈对原型进行优化调整，如调整页面布局、简化交互流程等。

细化各模块的功能实现细节，编写详细设计说明书，包括页面元素的具体功能、数据验证规则、业务逻辑处理方式等。

评审内容

功能完整性：对照需求规格说明书，检查原型是否包含所有要求的功能，且功能的展示与操作方式是否符合预期。

界面友好性：评估界面设计是否美观、舒适，色彩搭配是否协调，字体是否易于阅读，图标是否表意清晰，交互操作是否便捷流畅。

交互合理性：审查交互流程是否符合用户的操作思维习惯，是否提供及时有效的操作反馈，如点击按钮后的响应提示、数据提交后的结果提示等。

说明书详细度：检查详细设计说明书是否详细准确地描述了每个功能的实现细节，是否能够为代码开发人员提供清晰明确的开发指导。

## （四）代码开发、测试、上线阶段

工作内容

代码开发

开发团队依据详细设计说明书，使用选定的开发语言和框架进行系统代码编写，实现信息公开、民主管理、数据统计等各模块的功能。

在编码过程中，严格遵循团队制定的代码规范，包括代码格式、命名规则、注释要求等，确保代码的可读性与可维护性。进行代码审查，团队成员相互检查代码，及时发现并纠正潜在问题。

测试

单元测试：开发人员对各自负责的模块进行单元测试，编写测试用例，验证模块内各个函数、类的功能是否正确，如信息发布模块的信息保存、编辑、删除功能的测试。

集成测试：测试人员将各个已通过单元测试的模块进行集成，测试模块间接口的正确性与稳定性，验证模块集成后系统的整体功能是否正常，如信息公开模块与审核模块集成后的流程测试。

系统测试：全面测试系统的功能、性能、兼容性、安全性等方面。功能测试确保系统各项功能符合需求规格说明书；性能测试模拟高并发场景，测试系统的响应时间、吞吐量等性能指标；兼容性测试在不同浏览器、操作系统上测试系统运行情况；安全测试检查系统是否存在漏洞，如用户认证、数据加密等方面的安全性。

根据测试过程中发现的缺陷，及时进行修复，修复后重新进行相关测试，确保缺陷已被解决。

上线

将经过充分测试的系统部署到生产环境服务器上，配置服务器环境，包括操作系统参数、数据库连接参数、应用服务器参数等。

组织针对福州烟草用户的培训工作，制作培训资料，开展线上或线下培训课程，确保用户能够熟练使用系统的各项功能。

正式上线系统，在上线初期密切监控系统运行情况，及时处理可能出现的问题。

评审内容

代码开发

规范性：检查代码是否严格遵循团队制定的代码规范，代码格式是否统一，命名是否符合规则，注释是否清晰完整，如变量命名是否能准确反映其用途。

可读性：评估代码是否易于理解，逻辑是否清晰，是否采用了合理的设计模式与算法，便于后续开发人员进行维护与扩展。

准确性：对比代码实现与详细设计说明书，验证功能实现是否准确无误，业务逻辑处理是否符合要求。

测试

用例覆盖率：审查测试用例是否覆盖了系统的所有功能点、业务流程以及各种边界情况，如信息发布的不同类型、民主意见的不同处理结果等场景的测试覆盖。

缺陷修复情况：检查测试过程中发现的缺陷是否已全部得到妥善修复，修复后的功能是否正常，是否引入新的问题。

系统稳定性：评估系统在长时间运行、高并发访问等情况下的稳定性，是否出现崩溃、数据丢失等严重问题。

上线

部署正确性：确认系统在生产环境中的部署是否正确，服务器配置是否合理，系统是否能够正常运行，如数据库连接是否成功、应用服务是否正常启动。

培训效果：通过用户反馈、实际操作测试等方式，评估用户培训的效果，用户是否能够熟练运用系统完成工作任务。

初期运行情况：观察系统上线初期的运行状态，包括系统性能、用户使用情况等，是否存在明显的性能瓶颈或用户使用问题。

## （五）系统试运行及维护阶段

工作内容

在系统上线后的试运行期内，建立用户反馈渠道，如设置专门的反馈邮箱、在线反馈表单等，定期收集用户在实际使用过程中遇到的问题、提出的改进建议。

及时响应用户反馈的问题，组织技术人员进行问题排查与修复。对于系统出现的故障，迅速启动应急预案，采取有效措施恢复系统正常运行，并对故障原因进行深入分析，制定预防措施。

根据用户反馈与系统运行情况，定期对系统进行优化升级，包括功能优化，如简化操作流程、增加新功能；性能优化，如优化数据库查询语句、调整系统配置提高响应速度。

评审内容

系统稳定性：统计试运行期间系统的故障次数、故障持续时间，计算故障发生率，与设定的稳定性指标进行对比，评估系统的稳定性是否达到要求。

问题处理满意度：收集用户对问题处理的满意度评价，分析用户反馈问题的处理时长、处理结果是否符合用户期望，评估问题处理的及时性与有效性。

优化升级效果：对比优化升级前后系统的性能指标、用户使用反馈，评估系统性能是否得到提升，新功能是否满足用户业务需求，用户体验是否得到改善

# 四、软件质量保证计划

一个项目能否成功实施，需要对项目有效地跟踪和控制。以下是我们常用的项目跟踪和控制手段：

| 会议主题 | 频率 | 会议描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会议 | 一次 | 项目组宣布成立，介绍项目组成员，明确各成员的责、权、利，确定项目计划和阶段性目标 |
| 项目管理机构会议 | 两周一次 | 项目经理向项目管理机构汇报项目进程、更新的项目计划及讨论未解决的问题 |
| 项目进度会议 | 每周一次 | 各小组负责人向项目经理汇报工作进程及正在解决的问题 |
| 提交报告的复查会议 | 必要时 |  |
| 项目终结会议 | 一次 | 表明项目结束 |

# 五、项目风险管理

项目组织体系不仅应是单纯的项目管理组织机构，还应该是项目设施的风险防范机构。在项目实施过程中，应该充分考虑风险因素，及早规避，减少项目的损失。

| 序号 | 主要风险 | 风险原因 | 规避方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标风险 | 目标风险是由于双方对阶 段或整体目标的定义理解产生歧义而形成。 | 客户成立需求调研和协调小组，负责配合业务需求调研和需求的决策与控制；给用户提供详尽的咨询及分析建议；系统分析人员通过演示和讲解原型系统引导需求和展示将来系统情况；在实施过程中，根据各阶段实施的实际情况变化，调整和修改实施计划及阶段目标 |
| 2 | 规模风险 | 规模风险是由于双方最初 对项目的结构规模、扩展能力、单位时间内推广规模估算有误而造成的。 | 在项目规划前期，给客户提供详尽的咨询及分析建议，并经过双方充分的研讨，使作出的项目规划合理适度且行之有效。 |
| 3 | 质量风险 | 质量风险是由于在项目建设过程中未确立标准的质量考核体系以及对质量指标监控不严造成的。 | 参照标准体系制订相应的规范质量标准，并严格考核执行。 |
| 4 | 资源风险 | 资源风险是由于项目的人力资源及技术资源发生供需不平衡而形成的。 | 在项目规划前期，详尽考量项目建设过程中所需的资源，做出适当的资源规划，合理调配资源，使各种资源达到最佳配置 |
| 5 | 管理风险 | 管理风险是由于项目管理层使用不适于本项目的管理方法而形成的。 | 由双方对项目的管理结构进行分析，针对本项目提出适合的项目管理方案，在方案确立后，在项目建设过程中严格履行 |
| 6 | 其他不可测的风险 |  | 按合同要求，双方本着推进项目顺利进展为共同利益，相互谅解和协商解决。 |