福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目系统评价表

评价依据：                                                评价日期：2025年8月14日

| 评价维度 | 评价指标 | 评价标准 | 实际达成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设目标达成 | 功能完善目标 | 优化现有功能，新增必要业务模块，实现办事公开、民主管理等核心业务全覆盖，简化操作流程，提升业务办理效率 | 已优化原有系统功能，新增法规资源、主题教育等模块，实现核心业务全覆盖，操作流程简化，提升了办公效率 |  |
|  | 国产化适配目标 | 全面适配银河麒麟V10、达梦DM8、东方通TongWeb等国产软硬件环境，运行稳定、兼容良好 | 已完成全部国产软硬件适配，系统在银河麒麟V10环境下运行稳定，与达梦DM8、东方通TongWeb兼容良好 |  |
|  | 用户体验目标 | 界面布局优化，操作逻辑简洁，导航清晰，用户学习成本低，使用满意度高 | 采用响应式界面设计，导航清晰，操作逻辑简化，经简单培训后各岗位用户可独立操作，提升了用户满意度 |  |
|  | 数据互通目标 | 实现与OA、财务、人事、统一身份认证平台接口对接，数据实时同步、信息共享 | 已完成与各外围系统接口对接，实现用户、公告等数据实时同步，达成信息共享，避免重复录入 |  |
|  | 安全保障目标 | 构建完善安全防护体系，强化权限管理、数据加密等功能，防范各类安全风险，符合行业规范 | 已构建全方位安全防护体系，实现身份认证、权限控制等功能，符合烟草行业信息安全管理规范 |  |
|  | 稳定运行目标 | 系统并发处理能力强，无故障运行时间长，高峰时段运行流畅，无重大异常 | 采用主备部署+负载均衡，并发处理能力达标，无重大崩溃、卡顿现象，运行稳定 |  |
|  | 可扩展性目标 | 系统设计具备良好可扩展性，可灵活新增功能、调整流程，适配未来业务发展 | 采用分层架构+微服务理念，预留接口和拓展空间，可根据业务需求灵活新增功能、调整流程 |  |
| 技术架构实现 | 应用架构 | 采用四层架构，各层职责清晰、高内聚低耦合，便于维护和扩展 | 已实现前端展示层-应用服务层-数据服务层-基础设施层四层架构，各层协同高效，便于维护扩展 |  |
|  | 数据架构 | 数据分类合理，模型设计规范，数据流转清晰，备份恢复机制完善 | 数据分类明确，数据模型规范，流转流程顺畅，已建立完善的数据备份与恢复机制 |  |
|  | 部署架构 | 采用主备部署+负载均衡，部署拓扑清晰，高可用、可扩展、易维护 | 已完成分层部署，实现负载均衡和主备切换，部署架构清晰，满足高可用、可扩展要求 |  |
|  | 安全架构 | 覆盖应用、数据、网络、运维全维度安全，防护措施到位，符合行业安全规范 | 已构建纵深防御体系，覆盖应用、数据、网络、运维全维度，安全防护措施完善 |  |
| 系统运行性能 | 并发处理能力 | 满足福州烟草各部门用户同时在线操作需求，高峰时段响应及时 | 可支持多部门用户同时在线操作，高峰时段响应流畅，无卡顿现象 |  |
|  | 响应速度 | 页面加载、数据查询、业务操作响应时间短，用户体验良好 | 页面加载、数据查询等操作响应及时，满足用户日常办公效率需求 |  |
|  | 稳定性 | 无重大故障，故障发生率低，故障恢复及时 | 系统运行稳定，无重大故障，轻微故障可快速排查恢复，保障业务连续性 |  |
|  | 兼容性 | 适配指定国产浏览器，与国产软硬件环境兼容良好 | 适配360安全浏览器（国产版）、火狐浏览器（国产版），与国产软硬件兼容无异常 |  |
| 运维管理 | 监控告警 | 具备完善的监控体系，可实时监测系统运行状态，异常情况及时告警 | 已部署监控组件，可实时监测资源使用、系统运行状态，异常时自动触发告警 |  |
|  | 日志管理 | 日志记录完整，涵盖操作、运行、安全等日志，便于故障排查和审计 | 已实现用户操作、系统运行、接口调用等日志的完整记录，便于故障排查和安全审计 |  |
|  | 自动化运维 | 具备自动化部署、故障自动切换等功能，运维效率高 | 已实现自动化部署，具备故障自动切换能力，有效提升运维效率，降低运维成本 |  |
| 合规性 | 行业规范符合性 | 符合烟草行业数字化建设、国产化适配、信息安全等相关规范 | 系统建设、技术选型、安全防护等均符合烟草行业相关规范要求 |  |
|  | 企业管理要求符合性 | 符合福州烟草内部民主管理、办事公开等相关管理规定 | 系统功能贴合福州烟草内部管理需求，符合民主管理、办事公开等相关规定 |  |
| 综合评价 |  | 整体通过评价，符合项目终验标准。 |  |  |

评价人签字：