福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目试运行报告

## 一、报告概述

为验证福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目（以下简称“民主管理网”）的功能完整性、系统稳定性、运行安全性及适配性，确保系统正式上线后能够满足各部门日常业务需求、符合烟草行业相关规范，特组织开展系统试运行工作。本报告详细记录试运行全过程，包括试运行基本信息、运行情况、功能验证、存在问题及整改情况、试运行结论等，为系统正式上线提供科学依据，确保系统上线后平稳、高效运行。

试运行周期：2025年8月上旬 至 2025年8月上旬；试运行范围：福州市烟草公司各职能部门、下属机构，覆盖管理员、普通用户等不同角色，模拟日常实际业务场景开展全面试运行；试运行目标：验证系统功能是否符合需求规格、运行是否稳定、国产化适配是否完善、操作是否便捷，排查潜在问题并完成整改。

## 二、试运行基本信息

| 项目名称 | 福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目 |
| --- | --- |
| 系统版本 | V1.0 |
| 试运行环境 | 与生产环境一致的国产化环境（银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件，指定国产浏览器） |
| 核心功能模块 | 首页、办事公开、民主管理、法规资源、主题教育、精益管理、站内统计、部门文章、外围系统接口、基础支撑 |
| 试运行依据 | 项目需求规格说明书、概要设计报告、详细设计报告、用户操作手册及烟草行业相关规范 |
| 培训情况 | 试运行前已完成系统使用操作集中培训，参训人员均通过考核，具备独立操作能力 |

## 三、试运行内容及实施过程

### （一）试运行内容

- 功能验证：全面验证各核心模块功能是否符合需求，包括首页导航、办事公开检索、民主管理业务提交、法规资源查询、数据统计导出等所有业务场景，确保功能完整、操作正常。

- 稳定性测试：监测系统在试运行期间的运行状态，包括系统响应速度、并发处理能力、无故障运行时间，排查系统崩溃、卡顿、闪退等异常情况。

- 国产化适配验证：验证系统在银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件及指定国产浏览器下的适配情况，确保无兼容性问题。

- 外围接口测试：验证系统与统一身份认证平台、OA系统、财务管理系统、人事管理系统的接口连接及数据同步情况，确保接口稳定、数据同步及时准确。

- 安全性测试：验证系统账号权限管理、安全审计日志、加密传输等安全功能，排查账号泄露、数据篡改、非法访问等安全隐患。

- 易用性测试：收集试运行人员对系统操作便捷性、界面布局、导航逻辑的反馈，验证系统易用性是否满足日常办公需求。

### （二）实施过程

- 试运行准备阶段：完成试运行环境部署、系统初始化配置、用户账号分配及权限设置；组织试运行人员开展专项培训，明确试运行流程、测试要点及问题上报方式；制定试运行方案及测试用例。

- 全面试运行阶段：试运行人员按照日常业务场景，全面操作各模块功能，模拟真实业务办理；技术支撑人员实时监测系统运行状态，记录系统响应时间、并发情况及异常信息；每日收集试运行人员反馈的问题，建立问题台账并跟踪整改。

- 问题整改及复测阶段：针对试运行中发现的问题，联合技术支撑单位制定整改方案，完成问题整改；组织试运行人员对整改后的功能进行复测，确保问题彻底解决，无复现情况。

- 总结阶段：整理试运行数据、问题台账及整改情况，分析系统运行效果，形成试运行报告，为系统正式上线提供依据。

## 四、试运行情况统计

### （一）整体运行概况

试运行期间，无重大系统崩溃、数据丢失等严重问题；并发状态下系统响应时间≤2s，运行流畅；。

### （二）各模块试运行详情

| 模块名称 | 试运行内容 | 运行情况 | 问题数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页模块 | 导航跳转、公告查看、搜索、字号调整等功能 | 运行正常，导航清晰，操作便捷，无异常 | 0 |
| 办事公开模块 | 菜单导航、信息检索、分页查看、详情跳转等功能 | 运行正常，内容展示准确，检索便捷，无异常 | 0 |
| 民主管理模块 | 在线咨询、意见征集、附件上传、提交反馈等功能 | 整体运行正常，业务提交顺畅，偶有附件上传卡顿 | 1 |
| 法规资源模块 | 分类检索、多条件检索、文件查看与下载等功能 | 运行正常，法规层级清晰，检索精准，偶有检索提示不清晰 | 1 |
| 主题教育模块 | 内容查看、检索、下载等功能 | 运行正常，内容格式规范，无错乱、无法下载情况 | 0 |
| 精益管理模块 | 图片预览、文件查看、经验分享浏览等功能 | 运行正常，图片自适应显示良好，已解决原显示缺陷 | 0 |
| 站内统计模块 | 数据统计、部门排名、数据导出等功能 | 运行正常，数据统计准确，偶有导出格式轻微错乱 | 1 |
| 部门文章模块 | 部门列表查看、文章检索与浏览等功能 | 运行正常，部门关联准确，无数据混乱情况 | 0 |
| 外围系统接口模块 | 身份认证、数据同步、接口连接等功能 | 整体运行稳定，数据同步及时，偶有登录延迟 | 1 |
| 基础支撑模块 | 账号管理、权限配置、日志查询等功能 | 运行正常，权限分配清晰，日志记录完整 | 0 |

### （三）国产化适配及接口运行情况

- 国产化适配：系统在银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件下运行稳定，无兼容性问题；在指定国产浏览器中界面显示正常、操作流畅，仅部分老旧国产浏览器存在轻微排版问题，不影响使用。

- 外围接口：与统一身份认证平台、OA系统、财务/人事管理系统接口连接稳定，数据同步及时；试运行期间共进行接口连接无异常，无数据丢失情况。

### （四）安全性运行情况

试运行期间，对系统安全性进行全面测试，包括账号权限验证、数据加密传输、安全审计日志等功能。未发现账号泄露、数据篡改、非法访问等安全隐患；安全审计日志记录完整，可准确追溯用户操作行为；密码管理符合行业规范，具备密码复杂度校验、定期更换提醒功能，整体安全性能满足要求。

## 五、试运行中存在的问题及整改情况

| 序号 | 问题描述 | 所属模块 | 整改措施 | 整改完成情况 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附件上传偶尔卡顿，大尺寸图片（接近10MB）上传响应慢、偶有失败 | 民主管理模块 | 优化上传算法，提升大文件上传速度，增加上传进度提示及重试机制 | 已完成 | 合格 |
| 2 | 多条件检索提示不清晰，部分用户操作不熟练，偶有检索结果不准确 | 法规资源模块 | 增加检索条件提示说明，优化检索算法，补充检索历史功能 | 已完成 | 合格 |
| 3 | 数据导出偶尔出现表格单元格对齐异常，格式轻微错乱 | 站内统计模块 | 修复导出格式问题，规范表格排版，统一导出文件格式 | 已完成 | 合格 |
| 4 | 高峰时段统一身份认证登录延迟，响应时间超过2s | 外围系统接口模块 | 优化接口性能，增加服务器负载能力，提升高峰时段响应速度 | 已完成 | 合格 |

备注：试运行期间共发现4个轻微问题，均已完成整改并通过复测，无未整改问题，无重大隐患。

## 六、试运行结论

经过3个月的全面试运行，结合各模块功能验证、系统稳定性、国产化适配、接口运行及安全性测试结果，得出以下结论：

- 功能完整性：系统各核心模块功能完整，符合项目需求规格说明书要求，能够覆盖福州市烟草公司民主管理、办事公开、法规查询等所有日常业务场景，业务办理流程顺畅，满足各部门工作需求。

- 系统稳定性：试运行期间，系统整体运行稳定，无重大系统崩溃、数据丢失、卡顿等异常情况，最高并发状态下运行流畅，响应及时，无故障运行时间满足要求，能够支撑日常业务的稳定开展。

- 国产化适配：系统完全适配银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件等国产环境，符合烟草行业国产化建设要求，仅部分老旧浏览器存在轻微适配问题，不影响正常使用。

- 接口稳定性：与外围系统接口连接稳定，数据同步及时准确，接口响应速度符合要求，试运行期间出现的轻微接口问题已完成整改，能够实现与各系统的高效协同。

- 安全性与易用性：系统安全保障措施完善，无安全隐患；界面布局清晰、操作简洁，经过集中培训后，用户可独立完成日常操作，易用性良好，用户满意度较高。

- 问题整改：试运行期间发现的轻微问题均已完成整改并通过复测，无遗留问题，系统具备正式上线的条件。

综上，福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目试运行合格，同意正式上线运行。建议正式上线后，持续做好系统运行监控、用户支持及功能优化工作，确保系统长期稳定、高效运行，充分发挥系统服务效能。

## 七、后续工作建议

- 运行监控：安排专人负责系统正式上线后的日常运行监控，实时监测系统运行状态、接口连接情况及数据同步情况，及时排查并处理各类异常问题，确保系统平稳运行。

- 用户支持：持续为各部门用户提供技术支持和咨询答疑，针对操作不熟练的用户开展专项指导；定期收集用户使用反馈，建立反馈处理机制，及时响应用户需求。

- 功能优化：根据用户使用反馈及业务发展需求，持续优化系统功能，完善操作流程，提升系统使用体验和工作效率；定期对系统进行升级维护，确保系统功能与业务需求同步。

- 安全保障：定期开展系统安全检查，更新安全防护措施，加强用户安全操作培训，提升用户安全意识，防范各类安全风险；定期备份系统数据，确保数据安全。

| 建设单位人员签字： 日期：2025年8月14日 | 实施单位人员签字： 日期：2025年8月14日 |
| --- | --- |