福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目测试报告

目录

1 项目概述	2

1.1 系统介绍	2

1.2 测试目的	2

1.3 测试地点	2

1.4 测试依据	2

1.5 报告分发范围	3

2 测试对象	3

2.1 测试内容	3

2.2 测试环境	4

2.3 送测文档	5

2.4 送测代码	6

3 测试过程与方法	6

3.1 测试过程	6

3.2 测试方法	7

3.3 测试工具	8

4 测试结果	9

4.1 软件质量	9

4.2 功能性—功能正确性	14

4.3 安全指标测评	18

4.4 代码安全测评	19

4.5 用户文档集	20

5 测评结论与建议	22

5.1 测评结论	22

5.2 整改建议	23

5.3 后续测试建议	24

## 1 项目概述

### 1.1 系统介绍

福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目以国产化适配性改造为核心，对原有民主管理网进行全维度升级，涵盖后端国产化部署、历史数据迁移、前端适配性改造及系统架构优化四大核心建设内容。改造后系统保留办事公开、民主管理、法规资源、主题教育、精益管理五大核心功能模块，优化了信息发布流程、权限管理规则及界面视觉风格，采用银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件等国产化技术栈，实现了系统的自主可控、安全稳定运行，同时对接企业统一身份认证平台，完成与现有办公、财务、人事等系统的深度集成，打造集信息公开、民主互动、法规查询、主题学习、精益管理于一体的综合性国产化网络平台。

### 1.2 测试目的

本次测试围绕福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目的交付成果开展全面、系统的检测验证，核心目的如下：

- 验证系统所有功能模块是否符合《需求规格说明书》《概要设计报告》《详细设计报告》的要求，确保功能实现的正确性、完整性和有效性；

- 测试系统在国产化软硬件环境下的性能效率、兼容性、易用性、可靠性等质量特性，确认其满足业务实际运行需求；

- 检验系统的信息安全防护能力，验证是否达到网络安全等级保护一级标准，保障数据传输、存储及操作的安全性；

- 对系统代码进行安全测评，排查代码层面的安全漏洞、规范问题，确保代码质量符合行业标准；

- 验证用户文档集的完整性、正确性、易理解性，确保其能有效指导用户操作和系统运维；

- 综合评估系统是否达到上线运行标准，为系统初验、试运行及终验提供客观、专业的测试依据，同时针对测试过程中发现的问题提出整改建议，保障系统稳定、可靠、安全投入使用。

### 1.3 测试地点

福建省烟草公司福州市公司内网机房测试环境、指定办公终端测试区域

### 1.4 测试依据

本次测试严格遵循国家、行业及项目相关标准、文档，具体依据如下：

- 《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47 号）；

- 《国家烟草专卖局关于印发政府信息公开工作办法的通知》（国烟法〔2021〕61 号）；

- 《国家烟草专卖局关于加强烟草行业行政许可标准化建设的意见》（国烟法〔2017〕330 号）；

- 《关于进一步加强行业政府网站建设和管理的通知》（国烟办综〔2017〕490 号）；

- 《国家烟草专卖局关于印发烟草行业办事公开民主管理工作规范（试行）补充规定的通知》；

- 《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；

- 福建省烟草公司福州市公司《民主管理网升级改造项目建设计划书（V1.0）》；

- 福建省烟草公司福州市公司《民主管理网升级改造项目需求规格说明书（V1.0）》；

- 福建省烟草公司福州市公司《民主管理网升级改造项目概要设计报告（V1.0）》；

- 福建省烟草公司福州市公司《民主管理网升级改造项目详细设计报告（V1.0）》；

- 项目相关技术协议、需求确认单、设计评审意见等。

### 1.5 报告分发范围

- 福建省烟草公司福州市公司项目领导小组、信息化管理部门、业务使用部门；

- 厦门海晟融创信息技术有限公司项目组、开发团队、测试团队、运维团队；

- 其他相关项目参与方。

## 2 测试对象

### 2.1 测试内容

本次测试覆盖民主管理网升级改造项目的全部交付成果，核心测试内容分为八大类，具体如下：

- 功能测试：覆盖办事公开、民主管理、法规资源、主题教育、精益管理五大核心模块及首页、站内统计、部门文章、文章详情页等全局功能，验证各功能的业务流程、操作交互、数据展示、权限控制等是否符合需求；

- 性能效率测试：测试系统的响应时间、吞吐量、并发处理能力、资源利用率等，验证系统在正常及峰值负载下的性能表现；

- 兼容性测试：验证系统在指定国产浏览器、操作系统、硬件配置下的兼容运行情况，包括前端页面显示、功能操作、数据交互等；

- 易用性测试：评估系统的界面设计、操作流程、导航逻辑、提示信息等，验证其是否符合用户操作习惯，降低学习和使用成本；

- 可靠性测试：通过长时间运行、异常操作、故障模拟等方式，测试系统的稳定性、容错能力、故障恢复能力；

- 信息安全测试：验证系统的身份认证、权限管理、数据加密、安全审计、边界防护等是否达到等保一级标准，排查安全漏洞；

- 代码安全测评：对系统前后端代码进行扫描和审查，排查代码中的安全缺陷、编码规范问题、性能隐患等；

- 用户文档集测试：验证《用户操作手册》等文档的完整性、正确性、一致性、易理解性，确认其与系统实际功能匹配。

### 2.2 测试环境

本次测试采用与生产环境一致的国产化软硬件环境，分为服务端测试环境、客户端测试环境及网络环境，具体配置如下：

#### 2.2.1 服务端测试环境

| 配置类型 | 具体配置信息 |
| --- | --- |
| 服务器硬件 | KunTai R2260（4核8G及以上） |
| 操作系统 | 银河麒麟V10（64位） |
| 数据库 | 达梦DM8企业版 |
| 中间件 | 东方通TongWeb、TongRDS |
| 存储 | MinIO对象存储 |
| 负载均衡 | WEB负载策略（worker_processes=16; keepalive_timeout=65s） |
| JVM参数 | -Xmx8g -Xms8g -XX:+UseZGC |

#### 2.2.2 客户端测试环境

| 配置类型 | 基础配置 | 适配浏览器 |
| --- | --- | --- |
| 硬件参数 | 2核4G及以上 | 火狐浏览器（最新稳定版及前两个版本） |
| 操作系统 | 中标麒麟、红旗、银河麒麟V10 | 360浏览器（最新稳定版及前两个版本） |
| 分辨率 | 1920*1080（主流分辨率） | 奇安信可信浏览器（最新稳定版及前两个版本） |

#### 2.2.3 网络测试环境

- 网络类型：福州市烟草公司内部局域网，千兆光纤组网；

- 网络带宽：上行/下行带宽≥100Mbps；

- 网络延迟：内网延迟≤5ms，无丢包；

- 安全防护：部署内网防火墙、入侵检测系统，与生产环境安全防护体系一致。

### 2.3 送测文档

厦门海晟融创信息技术有限公司提交的本次测试相关文档如下：

- 《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目建设计划书（V1.0）》；

- 《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目需求规格说明书（V1.0）》；

- 《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目概要设计报告（V1.0）》；

- 《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目详细设计报告（V1.0）》；

- 《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目用户操作手册（V1.0）》；

- 系统架构设计图、数据库设计表、接口文档、部署手册；

- 需求确认单、设计评审报告、单元测试报告、集成测试报告。

### 2.4 送测代码

- 代码类型：系统前端代码（Vue框架）、后端代码（Spring Boot框架）；

- 代码交付形式：源代码压缩包（含版本号）、代码仓库地址（含分支信息）；

- 代码涵盖范围：

- 基础支撑模块：用户管理、部门管理、角色权限管理、菜单管理、字典管理、全局配置管理；

- 核心业务模块：文章管理、在线咨询、意见征集、领导信箱、举报投诉；

- 安全监控模块：登录日志、审计日志、实时监控；

- 公共服务模块：文件系统、站内统计、接口服务；

- 代码相关文档：代码注释规范、接口开发文档、数据库脚本、部署脚本。

## 3 测试过程与方法

### 3.1 测试过程

本次测试遵循需求分析→测试计划制定→测试用例设计→测试环境搭建→测试执行→缺陷记录与跟踪→回归测试→测试总结的标准化流程开展，具体阶段如下：

- 测试准备阶段（T1-T3）：组织测试团队研读项目需求、设计文档，明确测试范围和标准；制定详细的测试计划，划分测试模块和责任人；设计测试用例，覆盖所有功能点、业务流程及边界场景，经评审后定稿；搭建与生产环境一致的测试环境，完成软硬件部署、数据初始化及测试工具配置。

- 测试执行阶段（T4-T15）：按照测试计划和测试用例，分模块开展功能测试、性能测试、兼容性测试、易用性测试、可靠性测试、信息安全测试；同时开展代码安全扫描和审查、用户文档集验证；对测试过程中发现的缺陷进行详细记录，包括缺陷描述、重现步骤、严重级别、所属模块等，及时反馈给开发团队。

- 缺陷整改与回归测试阶段（T16-T20）：开发团队针对测试发现的缺陷进行分析和整改，整改完成后提交测试团队进行回归测试；验证缺陷是否彻底修复，同时检查是否引入新的问题，确保所有缺陷均得到有效解决。

- 测试总结阶段（T21-T22）：整理测试数据、缺陷报告、回归测试结果，对系统的质量特性进行综合评估；编写测试报告，总结测试情况，提出测评结论和整改建议。

### 3.2 测试方法

本次测试综合采用黑盒测试、白盒测试、灰盒测试、性能测试、安全测试等多种方法，针对不同测试内容制定专项测试方法，具体如下：

#### 3.2.1 软件质量

采用黑盒测试为主，灰盒测试为辅的方法，结合等价类划分、边界值分析、场景法、错误推测法等用例设计方法，对软件的功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性八大质量特性进行全面测试：

- 功能性：通过场景法模拟实际业务操作，验证各功能模块的业务流程完整性和正确性；采用等价类划分和边界值分析，测试数据输入、处理、输出的准确性；

- 性能效率：通过负载测试、压力测试模拟系统正常及峰值负载，测试系统响应时间、吞吐量、资源利用率；

- 兼容性：采用环境遍历法，在指定的国产浏览器、操作系统、硬件配置组合下，验证系统的显示和操作兼容性；

- 易用性：通过用户体验测试法，组织不同角色的实际用户进行操作，评估系统的界面设计、操作流程的友好性；

- 可靠性：采用长时间运行测试（7*24小时）、异常操作测试、故障模拟测试，验证系统的稳定性和容错能力；

- 信息安全性：采用漏洞扫描、渗透测试、权限越权测试等方法，验证系统的安全防护能力；

- 维护性：通过代码可阅读性审查、配置可修改性测试，评估系统的维护便捷性；

- 可移植性：通过在不同国产服务器硬件、操作系统版本上的部署测试，验证系统的移植能力。

#### 3.2.2 安全指标测评

依据《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》一级标准，采用配置项检查、漏洞扫描、渗透测试、安全审计验证相结合的方法：

- 配置项检查：对服务器、数据库、中间件、防火墙的安全配置进行逐项核查，确认符合等保一级配置要求；

- 漏洞扫描：使用专业安全扫描工具对系统服务端、客户端、网络设备进行全面扫描，排查安全漏洞；

- 渗透测试：模拟黑客攻击手段，对系统进行手工渗透测试，验证系统的边界防护、身份认证、数据加密等能力；

- 安全审计验证：检查系统的登录日志、操作日志、审计日志的记录完整性和可追溯性，验证安全审计功能的有效性。

#### 3.2.3 代码安全测评

采用白盒测试方法，结合自动化代码扫描+人工代码审查的方式开展：

- 自动化代码扫描：使用专业代码扫描工具，对前后端源代码进行扫描，排查代码中的安全漏洞（如SQL注入、XSS跨站脚本、越权访问等）、编码规范问题、性能隐患；

- 人工代码审查：由资深开发和测试工程师对核心模块、关键接口的代码进行人工审查，重点检查代码逻辑、权限控制、数据校验、异常处理等方面的合理性和安全性。

#### 3.2.4 用户文档集

采用文档审查+实际操作验证相结合的方法，对用户文档集的可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性进行验证：

- 文档审查：检查文档的结构完整性、格式规范性、内容准确性、术语一致性；

- 实际操作验证：按照文档中的操作步骤进行实际操作，验证文档描述与系统实际功能的匹配度，确认文档能有效指导用户操作。

### 3.3 测试工具

本次测试使用专业的测试工具、安全扫描工具、代码审查工具，结合人工测试完成全部测试工作，核心工具如下：

| 工具类型 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试工具 | Postman | 接口功能测试、接口请求验证 |
|  | Selenium | 前端自动化功能测试、兼容性测试 |
| 性能测试工具 | JMeter | 负载测试、压力测试，测试系统响应时间、吞吐量 |
|  | Prometheus+Grafana | 系统资源利用率监控、性能指标采集 |
| 安全测试工具 | Nessus | 网络漏洞扫描、服务器漏洞扫描 |
|  | AWVS | Web应用漏洞扫描 |
|  | Burp Suite | 渗透测试、接口安全测试 |
| 代码审查工具 | SonarQube | 自动化代码扫描、代码质量检测、安全漏洞排查 |
|  | Alibaba Java Coding Guidelines | Java代码规范检查 |
| 日志分析工具 | ELK Stack | 系统日志、审计日志的收集、分析和查询 |
| 数据库测试工具 | 达梦数据库管理工具 | 数据库性能测试、数据一致性验证 |

## 4 测试结果

### 4.1 软件质量

本次测试按照《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，对系统的八大质量特性进行全面测试，整体测试结果为合格，各特性具体测试结果如下：

#### 4.1.1 功能性

测试结果：合格，无严重缺陷，存在2个一般缺陷（已整改并通过回归测试）

本次测试覆盖系统所有功能点共326个，其中核心功能点128个，全部通过测试；一般功能点198个，2个存在轻微问题，已整改完成。

- 功能完整性：办事公开、民主管理、法规资源、主题教育、精益管理五大核心模块及全局功能均实现，覆盖项目需求规格说明书中所有功能要求，无功能遗漏；

- 功能正确性：各功能的业务流程、数据输入/处理/输出、操作交互均正确，如文章发布审核流程、在线咨询提交流程、法规资源查询功能等，均符合需求设计；

- 功能适用性：各功能模块的设计贴合烟草行业实际业务场景，如“三重一大”公开、专卖管理法规查询、精益管理动态展示等，能有效支撑福州市烟草公司的办事公开和民主管理工作；

- 缺陷情况：

- 一般缺陷1：精益管理模块的“图片展示”功能，部分大尺寸图片加载时显示轻微变形，已通过图片自适应缩放优化整改；

- 一般缺陷2：站内统计模块的“上稿量统计”，在部门名称过长时显示重叠，已通过文字换行处理整改。

#### 4.1.2 性能效率

测试结果：合格，系统性能满足业务实际运行需求

本次性能测试模拟了系统正常负载（50并发用户）、峰值负载（100并发用户）下的运行情况，对响应时间、吞吐量、资源利用率等核心指标进行测试，所有指标均达到需求要求，具体测试数据如下：

##### [4.1.2.1](4.1.2.1) 响应时间

| 操作类型 | 测试场景 | 平均响应时间 | 最大响应时间 | 需求要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面访问 | 首页、各功能模块首页 | ≤0.5s | ≤1.0s | ≤2s | 通过 |
|  | 文章详情页、法规详情页 | ≤0.8s | ≤1.2s | ≤3s | 通过 |
| 数据查询 | 简单查询（单条件） | ≤0.6s | ≤1.0s | ≤2s | 通过 |
|  | 复杂查询（多条件组合） | ≤1.5s | ≤2.0s | ≤4s | 通过 |
| 数据提交 | 在线咨询、意见征集提交 | ≤0.8s | ≤1.2s | ≤3s | 通过 |
|  | 文章发布、审核提交 | ≤1.0s | ≤1.5s | ≤3s | 通过 |
| 文件操作 | 小文件上传（≤10MB） | ≤3.0s | ≤5.0s | ≤10s | 通过 |
|  | 文件下载（≤10MB） | ≤2.0s | ≤4.0s | ≤8s | 通过 |

##### [4.1.2.2](4.1.2.2) 吞吐量

系统在峰值负载（100并发用户）下，核心业务接口的吞吐量≥200次/分钟，页面访问吞吐量≥150次/分钟，满足福州市烟草公司内部用户的实际访问需求（日常并发用户≤30）。

##### [4.1.2.3](4.1.2.3) 资源利用率

在峰值负载下，系统服务端的资源利用率保持在合理范围，无资源耗尽情况，具体数据如下：

- CPU利用率：≤60%（需求要求≤80%）；

- 内存利用率：≤70%（需求要求≤85%）；

- 磁盘I/O利用率：≤50%（需求要求≤80%）；

- 网络带宽利用率：≤40%（需求要求≤70%）。

##### [4.1.2.4](4.1.2.4) 并发处理能力

系统支持≥100并发用户同时在线操作，无卡顿、崩溃、数据丢失情况；在150并发用户压力下，系统仍能正常运行，仅部分复杂查询操作的响应时间略有增加（≤3s），满足业务峰值处理需求。

#### 4.1.3 兼容性

测试结果：合格，系统在指定国产化环境下兼容运行良好

本次兼容性测试覆盖了指定的3款国产浏览器（各3个稳定版本）、3款国产操作系统、2种主流硬件配置，测试内容包括页面显示、功能操作、数据交互、文件上传/下载等，所有测试场景均通过，无兼容性问题：

- 浏览器兼容性：火狐浏览器、360浏览器、奇安信可信浏览器的各测试版本中，系统所有页面显示正常，无样式错乱、元素缺失；所有功能操作流畅，无点击无响应、交互异常等问题；

- 操作系统兼容性：中标麒麟、红旗、银河麒麟V10操作系统中，系统客户端能正常安装、运行，与操作系统无冲突，硬件资源占用合理；

- 硬件兼容性：在2核4G、4核8G两种硬件配置的客户端上，系统均能流畅运行，无卡顿、死机情况；

- 分辨率兼容性：在19201080、1366768等主流分辨率下，页面自适应显示良好，无内容遮挡、滚动条异常等问题。

#### 4.1.4 易用性

测试结果：合格，系统界面友好、操作便捷，符合用户操作习惯

通过组织企业员工、基层管理者、系统运维人员等不同角色的实际用户进行体验测试，结合易用性评价指标，系统的易用性表现良好：

- 界面设计：系统界面从绿色风格改为红色风格，符合烟草行业视觉规范；页面布局清晰，导航层级明确，核心功能入口突出，无冗余元素；

- 操作流程：各功能的操作流程简化，如文章发布流程由四道改为两道，无需复杂的权限选择，默认所有文档均可查看，操作步骤符合用户业务习惯；

- 提示信息：系统具备完善的操作提示、错误提示、成功提示，提示信息简洁明了，能有效指导用户操作；

- 辅助功能：支持字号大小调整、关键词搜索、分页跳转、位置路径提示等辅助功能，提升了用户操作的便捷性；

- 学习成本：新用户通过《用户操作手册》，能在30分钟内掌握核心功能的操作方法，学习成本较低。

#### 4.1.5 可靠性

测试结果：合格，系统稳定性良好，容错能力和故障恢复能力满足要求

本次可靠性测试包括7*24小时长时间运行测试、异常操作测试、故障模拟测试，系统表现如下：

- 长时间运行稳定性：系统连续7*24小时运行，无崩溃、死机、内存泄漏情况，所有功能均能正常使用，数据无丢失、错乱；

- 容错能力：对用户的非法输入（如超长字符、特殊符号、空值提交）、异常操作（如重复提交、强制关闭页面、断网操作），系统能进行有效处理，给出明确的错误提示，无系统崩溃或数据异常；

- 故障恢复能力：模拟服务器重启、数据库断开、网络中断等故障，故障恢复后，系统能正常启动，未保存的操作给出恢复提示，已保存的数据无丢失，故障恢复时间≤5分钟，满足运维要求。

#### 4.1.6 信息安全性

测试结果：合格，系统达到网络安全等级保护一级标准，无高危安全漏洞

依据《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》一级标准测试，系统的信息安全防护能力满足要求：

- 身份认证：对接企业统一身份认证平台，采用账号密码+短信验证码的双重认证方式，密码符合复杂度要求（8-16位，含字母、数字、特殊字符），首次登录强制修改密码；

- 权限管理：基于RBAC模型实现动态权限分配，不同角色的操作权限严格隔离，无越权访问漏洞；

- 数据安全：数据传输采用TLCP协议加密，数据存储采用SM4加密，敏感信息（如密码、手机号）加密存储，无明文传输、存储情况；

- 安全审计：系统具备完善的登录日志、操作日志、审计日志，记录所有用户的操作行为，日志可追溯、不可篡改；

- 边界防护：利用内网服务器区的安全防护体系，部署防火墙、入侵检测系统，实现对非法访问的有效拦截；

- 漏洞排查：通过专业安全工具扫描和人工渗透测试，未发现高危、中危安全漏洞，仅发现1个低危漏洞（日志提示信息过于详细），已通过优化日志内容整改。

#### 4.1.7 维护性

测试结果：合格，系统的可维护性良好，便于后续运维和功能扩展

- 代码可阅读性：系统代码遵循统一的编码规范，核心模块和关键接口具备详细的代码注释，注释率≥80%，便于开发和运维人员理解、修改；

- 配置可修改性：系统的核心配置（如数据库连接、端口号、负载策略）通过配置文件集中管理，无需修改代码即可实现配置调整，修改后重启服务即可生效；

- 模块化设计：系统采用前后端分离、模块化分层架构，各模块低耦合、高内聚，单个模块的修改不会影响其他模块的运行，便于功能扩展和bug修复；

- 日志管理：系统日志分类清晰，包含运行日志、错误日志、审计日志，支持日志的收集、分析和查询，便于问题定位和排查；

- 运维文档：提供完善的系统部署手册、运维手册，明确了系统的部署步骤、运维流程、常见问题及解决方法，便于运维人员开展工作。

#### 4.1.8 可移植性

测试结果：合格，系统具备良好的国产化平台移植能力

本次可移植性测试在不同的国产服务器硬件（KunTai R2260、华为泰山服务器）、国产操作系统版本（银河麒麟V10 SP1、SP2）上进行部署测试，结果如下：

- 硬件移植性：系统在不同国产服务器硬件上均能正常部署和运行，无需修改代码，仅需调整少量硬件相关配置，部署过程简单；

- 操作系统移植性：在银河麒麟V10的不同版本上，系统能兼容运行，所有功能均正常，无兼容性问题；

- 数据移植性：系统的数据库脚本支持达梦数据库的不同版本，数据迁移过程简单，无数据丢失、格式错乱情况；

- 部署便捷性：提供标准化的部署脚本和部署手册，运维人员能按照手册快速完成系统部署，部署时间≤2小时。

### 4.2 功能性—功能正确性

测试结果：合格，所有核心业务功能的正确性均通过验证，无功能错误

本次功能正确性测试覆盖系统所有业务模块，采用场景法模拟实际业务操作，验证各功能的业务流程、数据处理、操作交互的正确性，各模块具体测试结果如下：

#### 4.2.1 首页模块

首页作为系统的核心入口，包含公告栏、政务公开概览、企务公开概览、党务公开概览、热点关注、网上民主大厅概览、主题教育概览、法规资源概览、精益管理概览、快捷入口等功能，所有功能均测试通过：

- 公告栏：置顶公告正常显示，公告列表的标题、发布时间、摘要展示正确，点击可正常跳转至文章详情页，“更多”按钮跳转至公告栏综合列表页；

- 各概览模块：栏目标签切换正常，内容展示准确，点击摘要可跳转至详情页，“更多”按钮跳转至对应模块的综合列表页；

- 网上民主大厅概览：“在线咨询”“意见征集”“领导信箱”“举报投诉”按钮点击可正常跳转至对应功能页；

- 快捷入口：精益文件、精益改善、经验分享、精益简报等快捷入口点击可正常跳转至对应页面；

- 全局元素：顶部导航栏、底部导航栏的所有功能正常，搜索框支持关键词检索，字号调整功能有效。

#### 4.2.2 办事公开模块

办事公开模块包含公告栏、政务公开、企务公开、规章制度、三重一大、党务公开六大子模块，所有子模块的功能正确性均通过验证：

- 左侧菜单导航：鼠标悬浮二级菜单可正常显示三级菜单，点击菜单名称可准确跳转至对应栏目，无跳转错误；

- 公告栏：搜索框支持关键词模糊检索，结果准确；分页导航功能正常，支持页码跳转、每页显示条数切换；位置路径提示准确；

- 政务公开/企务公开：三级菜单切换正常，内容展示准确，搜索、分页、位置提示功能均有效；

- 规章制度：市局文件、省局文件等三级菜单切换正常，各级文件展示准确，支持关键词检索；

- 三重一大：重大项目安排、大额度资金运作等子栏目展示准确，相关信息公开内容符合烟草行业规范；

- 党务公开：市局机关党、党支部、市局党组等栏目内容展示准确，党务信息公开流程符合要求。

#### 4.2.3 民主管理模块

民主管理模块包含在线咨询、意见征集、领导信箱、举报投诉四大核心功能，是系统的民主互动核心，所有功能的业务流程和操作交互均正确：

- 在线咨询：聊天窗口能正常显示历史对话记录，输入框支持文本输入（≤500字），点击“发送”或快捷键“Ctrl+Enter”可正常提交，排队等候提示正常，返回按钮可准确返回民主管理首页；

- 意见征集：输入框支持文本编辑（≤500字），必填项校验有效，点击“提交”可正常提交意见，提交成功后有明确提示，返回按钮功能正常；

- 领导信箱：输入框功能正常，“投递选择”下拉菜单可正常选择接收领导，提交功能有效，提交后系统能将信息推送至对应领导的处理界面；

- 举报投诉：输入框功能正常，支持附件上传（单文件≤10MB，支持图片、文档格式），附件上传成功后可正常预览，提交功能有效，举报信息能准确推送至相关处理部门；

- 数据处理：所有提交的咨询、意见、信箱、投诉信息均能在后台正常显示，处理状态更新及时，处理结果能有效反馈给提交用户。

#### 4.2.4 法规资源模块

法规资源模块包含人事管理、财务管理、行政安全、专卖管理、招标采购、营销管理、内部监督、各级文件、综合管理、重要文库、重要法规十一子模块，是系统的法规查询核心，所有功能均测试通过：

- 左侧菜单导航：二级菜单点击可正常跳转至对应法规类别，无跳转错误；

- 层级检索：每个一级分类下的“政府法规”“国家局”“省局”“市局”“基层单位”层级切换正常，各级法规文件展示准确，无遗漏、错误；

- 搜索功能：支持关键词检索，可按法规名称、发布单位、发布时间等条件检索，检索结果准确，无重复、漏查；

- 分页与位置提示：分页导航功能正常，位置路径提示准确，便于用户定位当前页面；

- 各级文件/重要文库/重要法规：文件列表展示准确，支持下载、查看详情，文件格式兼容（PDF、DOC、XLS等）。

#### 4.2.5 主题教育模块

主题教育模块包含组织机构、工作部署、新闻动态、调查研究、检视问题、整改落实、学习资料、先进典型八大子模块，所有功能均测试通过：

- 左侧菜单导航：点击各子模块名称可准确跳转至对应详情页，无跳转错误；

- 内容展示：各子模块的文章列表、新闻动态、学习资料等内容展示准确，发布时间、来源、作者等信息完整；

- 搜索与分页：搜索框支持关键词检索，结果准确；分页导航功能正常，支持页码跳转和条数切换；

- 详情页跳转：点击文章摘要或标题可正常跳转至文章详情页，内容展示完整，无格式错乱。

#### 4.2.6 精益管理模块

精益管理模块包含精益文件、精益动态、图片展示、精益改善、经验分享、精益简报六大子模块，所有功能均测试通过，仅1个一般缺陷已整改：

- 左侧菜单导航：点击各子模块名称可准确跳转至对应详情页，导航正常；

- 精益文件/精益动态：文件和动态列表展示准确，支持关键词检索、分页查看，详情页跳转正常；

- 图片展示：图片上传、展示功能正常，经整改后，大尺寸图片能自适应缩放，无变形情况，支持图片预览、下载；

- 精益改善/经验分享/精益简报：相关内容展示准确，经验分享和精益简报的文章格式兼容，支持在线查看和下载；

- 数据统计：各子模块的内容数量统计准确，无数据错误。

#### 4.2.7 站内统计模块

站内统计模块包含点击率统计、上稿量统计两大功能，是系统的运营数据统计核心，所有功能均测试通过，1个一般缺陷已整改：

- 点击率统计：能准确统计网站访问流量、信息总量、下载中心数据、当前在线人数，数据实时更新，展示准确；

- 上稿量统计：能准确统计各部门的上稿数量，展示前五部门的排名、名称及上稿数，经整改后，部门名称过长时能自动换行，无显示重叠；点击部门名称可正常跳转至该部门的具体稿件列表，数据匹配准确；

- 数据导出：统计数据支持Excel格式导出，导出的文件数据完整，格式规范，无乱码。

#### 4.2.8 部门文章模块

部门文章模块包含职能部门文章、下属机构文章两大功能，所有功能均测试通过：

- 部门列表：职能部门、下属机构的名称列表展示准确，无遗漏、错误，与福州市烟草公司的实际部门设置一致；

- 页面跳转：点击部门或机构名称，可准确跳转至该部门/机构的文章页，无跳转错误；

- 内容关联：部门文章页展示的内容均为该部门/机构发布的文章，无跨部门数据混乱情况。

#### 4.2.9 文章详情页模块

文章详情页是系统所有文章、法规、动态的核心展示页面，功能完善，操作便捷，所有功能均测试通过：

- 内容展示：文章标题、来源、作者、发布时间（精确到时分秒）展示准确，正文内容支持图文混排、表格展示，格式无错乱；附件可正常下载，无损坏；

- 操作功能：“打印本页”按钮可一键打印当前文章内容，打印格式规范；“关闭”按钮可准确返回上一级页面，无跳转错误；

- 附加信息：文章点击量统计准确，实时更新；字号调整功能在详情页有效，可根据用户需求调整字体大小。

#### 4.2.10 外围系统接口模块

系统与福州市烟草公司现有办公自动化系统、财务管理系统、人事管理系统、统一身份认证平台进行了深度集成，所有外围系统接口均测试通过：

- 统一身份认证接口：系统能正常对接企业统一身份认证平台，实现账号的统一管理，用户通过统一账号密码可正常登录系统，身份认证信息同步及时；

- 办公自动化系统接口：能实现与OA系统的文章数据同步，OA系统发布的公开信息可自动同步至民主管理网，数据无丢失、格式无错乱；

- 财务管理/人事管理系统接口：财务、人事相关的法规、信息可通过接口同步至系统的法规资源模块，同步频率可配置，数据准确；

- 接口稳定性：所有接口在高并发下能正常运行，无接口超时、数据传输失败情况，接口响应时间≤2s，满足数据同步需求；

- 接口安全性：所有接口采用加密传输，具备接口鉴权和访问控制，无非法调用漏洞。

### 4.3 安全指标测评

测试结果：合格，系统安全配置项符合等保一级标准要求，无安全配置漏洞

本次安全指标测评依据《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》一级标准，对系统的服务端、客户端、网络设备的安全配置项进行全面核查，共核查配置项86项，全部符合要求。

#### 4.3.1 配置项检查

##### [4.3.1.1](4.3.1.1) 服务器安全配置检查（银河麒麟V10）

共核查配置项23项，均符合等保一级要求，核心配置检查结果如下：

- 开启了账户密码复杂度策略，密码长度≥8位，包含字母、数字、特殊字符，定期密码更换提醒；

- 禁用了多余的账户和服务，仅开启系统运行必需的服务，降低攻击面；

- 开启了系统日志审计功能，记录所有用户的登录、操作行为，日志保存时间≥90天；

- 配置了防火墙规则，仅开放系统运行必需的端口，对非法端口访问进行拦截；

- 开启了文件系统权限控制，对敏感文件和目录设置了严格的访问权限，防止未授权访问。

##### [4.3.1.2](4.3.1.2) 数据库安全配置检查（达梦DM8）

共核查配置项18项，均符合等保一级要求，核心配置检查结果如下：

- 开启了数据库账户的身份认证，采用强密码策略，禁用了默认账户和弱密码账户；

- 对数据库用户进行了权限划分，不同用户的操作权限严格隔离，无超权限账户；

- 开启了数据库审计日志，记录所有数据库的操作行为（如增删改查、账户登录），日志可追溯、不可篡改；

- 配置了数据库备份策略，支持全量备份和增量备份，备份数据存储在异地，备份周期≤7天；

- 开启了数据库的防注入功能，对非法SQL语句进行拦截，防止SQL注入攻击。

##### [4.3.1.3](4.3.1.3) 中间件安全配置检查（东方通TongWeb/TongRDS）

共核查配置项20项，均符合等保一级要求，核心配置检查结果如下：

- 禁用了中间件的默认管理账户，修改了默认管理端口，采用强密码进行管理认证；

- 开启了中间件的访问控制，仅允许内网IP段访问，对外部非法IP进行拦截；

- 开启了中间件的日志功能，记录所有请求和响应信息，日志保存时间≥90天；

- 配置了中间件的连接数限制，防止恶意连接导致的系统资源耗尽；

- 对中间件的部署目录设置了严格的访问权限，防止未授权修改。

##### [4.3.1.4](4.3.1.4) 网络设备安全配置检查（防火墙、交换机）

共核查配置项25项，均符合等保一级要求，核心配置检查结果如下：

- 防火墙配置了严格的访问控制策略，仅允许内网用户访问系统，拦截外部非法访问；

- 开启了防火墙的入侵检测功能，对端口扫描、暴力破解等攻击行为进行实时拦截和报警；

- 交换机配置了端口安全，禁用了多余的端口，防止非法接入；

- 开启了网络设备的日志功能，记录所有网络访问行为，日志保存时间≥90天；

- 网络设备采用强密码策略，定期更换密码，禁用了远程登录的弱密码方式。

### 4.4 代码安全测评

测试结果：合格，系统代码无高危、中危安全漏洞，代码质量符合行业规范

本次代码安全测评采用SonarQube、Alibaba Java Coding Guidelines等工具进行自动化扫描，结合人工对核心模块代码的审查，共扫描代码行数约8.6万行，审查核心模块代码约3.2万行，整体代码质量良好。

#### 4.4.1 代码扫描结果和分析

自动化代码扫描共发现问题12个，其中代码规范问题8个（低危）、性能隐患2个（低危）、安全小缺陷2个（低危），无高危、中危问题，所有问题均已整改，具体分析如下：

- 代码规范问题（8个）：主要包括变量命名不规范、代码注释缺失、空行过多、方法体过长等，均为行业编码规范的轻微问题，不影响系统运行和安全，已通过统一编码规范整改；

- 性能隐患（2个）：主要包括部分复杂查询未添加索引、部分循环逻辑优化不足，整改后，相关查询的响应时间缩短约30%，系统性能得到提升；

- 安全小缺陷（2个）：主要包括部分接口未做参数校验、部分敏感信息的日志打印未做脱敏，整改后，接口的参数校验能力提升，敏感信息日志打印实现脱敏，防止信息泄露。

#### 4.4.2 代码审查测试结论

人工代码审查针对系统的基础支撑模块、核心业务模块、安全监控模块的核心代码开展，审查结果如下：

- 权限控制：基于RBAC模型的权限控制代码逻辑清晰，不同角色的权限划分严格，无越权访问漏洞；所有操作均进行了权限校验，校验逻辑在接口层和业务层双重实现，确保权限控制的有效性；

- 数据校验：所有用户输入的参数、接口传递的参数均进行了严格的校验，包括数据类型、长度、范围、格式等，防止非法参数传入导致的系统异常或安全问题；

- 异常处理：核心代码具备完善的异常处理机制，对运行时异常、业务异常、数据库异常等均进行了捕获和处理，给出明确的异常提示，无未捕获的异常导致的系统崩溃；

- 数据加密：敏感数据（如密码、手机号、企业核心信息）的加密代码实现正确，采用SM4加密算法，加密和解密逻辑无错误，无明文存储、传输情况；

- 日志记录：核心操作的日志记录代码完善，记录了操作人、操作时间、操作内容、操作结果等信息，日志记录准确，无日志丢失、篡改情况；

- 模块化设计：代码采用模块化、组件化设计，前后端分离清晰，各模块之间的耦合度低，代码的可维护性和可扩展性良好；

- 代码复用：核心业务逻辑实现了代码复用，减少了冗余代码，降低了bug出现的概率，提升了代码的可维护性。

### 4.5 用户文档集

测试结果：合格，用户文档集（《用户操作手册》）完整、准确、易理解，能有效指导用户操作

本次用户文档集测试主要针对《福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目用户操作手册（V1.0）》开展，从可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性等方面进行验证，所有验证项均通过，具体结果如下：

#### 4.5.1 可用性

文档为Word格式，兼容主流的办公软件（WPS、Microsoft Word），可正常打开、阅读、打印和复制；文档大小适中，便于存储和传输；支持目录快速跳转，提升了文档的查阅效率，可用性良好。

#### 4.5.2 内容

文档内容贴合系统实际功能，覆盖了系统的所有操作场景，包括系统登录、各功能模块操作、全局通用功能操作、平台设置与规则等，无内容缺失，能满足不同角色用户的操作需求。

#### 4.5.3 标识和标示

文档采用统一的标识和标示规范，对功能模块、操作按钮、页面元素的命名与系统实际保持一致；采用图示+文字的方式进行说明，图示标注清晰，标识明确，无标识混乱、标示错误情况。

#### 4.5.4 完备性

文档结构完整，包含系统登录、系统使用角色、总体业务流程、系统操作、全局通用功能、平台设置与规则等章节，各章节逻辑清晰，内容完整；每个操作步骤均包含前置条件、操作步骤、注意事项，无步骤遗漏。

#### 4.5.5 正确性

文档的所有内容均与系统实际功能一致，操作步骤准确无误，按照文档的步骤能顺利完成所有功能操作；无描述错误、步骤错误、图示错误等问题；对系统的功能限制、操作规范的描述准确，如文件上传大小限制、输入字符数限制等。

#### 4.5.6 一致性

文档的术语、符号、格式保持高度一致，与项目需求规格说明书、设计报告中的术语统一；同一功能的命名、操作描述在文档中保持一致，无前后矛盾、术语混乱情况；文档的字体、字号、行距、缩进等格式统一，排版规范。

#### 4.5.7 易理解性

文档采用通俗易懂的语言进行描述，避免了复杂的技术术语，适合不同计算机操作水平的用户阅读；采用“步骤+图示”的方式讲解操作流程，图示清晰，步骤简洁，新用户能快速理解和掌握；对常见问题和注意事项进行了明确说明，降低了用户的操作失误率。

#### 4.5.8 产品质量—功能性

文档对系统所有功能的描述与系统实际实现的功能一致，无功能描述遗漏、错误，能准确反映系统的功能性质量特性。

#### 4.5.9 产品质量—兼容性

文档对系统的运行环境（浏览器、操作系统、硬件配置）的描述准确，与系统实际的兼容环境一致，能为用户提供准确的环境配置指导。

#### 4.5.10 产品质量—易用性/易学性

文档的操作描述简洁、清晰，步骤合理，能有效降低用户的学习成本，符合系统的易用性/易学性质量特性，新用户能快速上手。

#### 4.5.11 产品质量—易用性/易操作性

文档对系统的操作流程、操作方法的描述贴合用户的操作习惯，能指导用户便捷地完成各项操作，与系统的易用性/易操作性质量特性匹配。

#### 4.5.12 产品质量—可靠性

文档对系统的常见问题、故障处理方法的描述准确，能为用户和运维人员提供有效的故障解决指导，符合系统的可靠性质量特性。

#### 4.5.13 产品质量—信息安全性

文档对系统的登录安全、操作安全、密码规范等方面的描述准确，能指导用户规范操作，保障系统的信息安全，符合系统的信息安全性质量特性。

#### 4.5.14 产品质量—维护性

文档对系统的日常操作、简单维护的描述准确，能为运维人员提供基础的运维指导，符合系统的维护性质量特性。

## 5 测评结论与建议

### 5.1 测评结论

本次对福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目的全面测试，覆盖了系统功能、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、代码质量、用户文档集等所有交付成果，综合测评结论为：合格，系统达到上线运行标准。

- 系统的所有功能模块均实现，符合项目需求规格说明书、设计报告的要求，功能正确性、完整性、适用性均通过验证，仅存在2个一般缺陷，已整改并通过回归测试；

- 系统在国产化软硬件环境下的性能效率表现良好，响应时间、吞吐量、并发处理能力、资源利用率等指标均达到需求要求，能满足福州市烟草公司的实际业务运行需求；

- 系统在指定的国产浏览器、操作系统、硬件配置下兼容运行良好，无兼容性问题，符合国产化适配要求；

- 系统界面友好、操作便捷，符合用户操作习惯，学习成本低，易用性良好；

- 系统稳定性高，容错能力和故障恢复能力满足要求，连续7*24小时运行无异常，能保障业务的持续开展；

- 系统的信息安全防护能力达到《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》一级标准，无高危、中危安全漏洞，身份认证、权限管理、数据加密、安全审计等功能均有效；

- 系统代码质量良好，无高危、中危安全漏洞，代码规范、逻辑清晰，模块化设计合理，可维护性和可扩展性良好；

- 用户文档集（《用户操作手册》）完整、准确、易理解，与系统实际功能匹配，能有效指导用户操作和系统基础运维。

综上，本项目的交付成果均符合国家、行业及项目相关标准和要求，系统具备上线运行的条件，可进入初验和试运行阶段。

### 5.2 整改建议

本次测试中发现的一般缺陷均已整改，但为进一步提升系统的稳定性、安全性和用户体验，结合测试情况提出以下优化建议（非强制整改项，供项目组参考）：

- 性能优化建议

- 针对系统的复杂查询功能，进一步优化数据库索引和SQL语句，提升查询效率；

- 对系统的静态资源（如图片、JS、CSS文件）进行CDN加速，进一步缩短页面加载时间；

- 增加系统的缓存策略，对高频访问的静态页面和数据进行缓存，减少服务器压力。

- 安全优化建议

- 定期对系统进行安全漏洞扫描和渗透测试，建议每季度开展一次，及时发现和修复潜在的安全漏洞；

- 对系统的日志进行定期分析，建立安全报警机制，对异常操作、非法访问等行为进行实时报警；

- 加强用户的安全培训，规范用户的密码管理和操作行为，防止因用户操作不当导致的安全问题。

- 功能优化建议

- 在精益管理模块增加图片批量上传和批量下载功能，提升用户操作效率；

- 在站内统计模块增加自定义统计时间范围的功能，支持用户按日、周、月、年进行数据统计；

- 在民主管理模块增加处理结果的短信提醒功能，当用户提交的咨询、意见等得到处理后，通过短信提醒用户查看。

- 运维优化建议

- 建立系统的性能监控和告警体系，对服务器CPU、内存、磁盘、网络等资源进行实时监控，当资源利用率超过阈值时进行自动告警；

- 完善系统的运维手册，增加常见故障的排查流程和解决方案，提升运维人员的故障处理效率；

- 制定系统的定期维护计划，包括数据库备份、日志清理、服务器巡检等，保障系统的长期稳定运行。

### 5.3 后续测试建议

- 系统进入试运行阶段后，开展现场测试和用户体验测试，收集实际用户的操作反馈，及时解决试运行过程中发现的问题；

- 针对系统的峰值业务场景（如重大信息发布、全员意见征集），开展实际负载测试，验证系统在实际业务峰值下的性能表现；

- 系统上线运行后，定期开展回归测试，针对系统的功能优化和bug修复，验证修改后的功能是否正常，是否引入新的问题。

| 建设单位人员签字： 日期：2025年4月30日 | 实施单位人员签字： 日期：2025年4月30日 |
| --- | --- |