福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目系统功能检查表

项目名称：福州市局福州市公司民主管理网升级改造项目

检查环境：与生产环境一致的国产化测试环境（银河麒麟V10操作系统、达梦DM8数据库、东方通TongWeb中间件，指定国产浏览器）

检查依据：项目需求规格说明书、概要设计报告、详细设计报告及相关行业规范

检查结论说明：☑ 合格（功能正常，符合需求） □ 不合格（功能异常，不符合需求） □ 待整改（存在轻微问题，需整改后复核）

| 模块名称 | 功能点 | 检查内容 | 合格/不合格（✔/X） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页模块 | 公告栏展示 | 1. 置顶公告正常显示；2. 公告标题、发布时间、摘要展示准确；3. 点击公告可跳转至详情页；4. “更多”按钮跳转至公告栏综合列表页 |  |  |
|  | 各概览模块展示 | 1. 政务公开、企务公开、党务公开等概览栏目标签切换正常；2. 内容展示准确；3. 点击摘要可跳转至详情页；4. “更多”按钮跳转至对应模块列表页 |  |  |
|  | 网上民主大厅概览 | “在线咨询”“意见征集”“领导信箱”“举报投诉”按钮点击可正常跳转至对应功能页 |  |  |
|  | 快捷入口功能 | 精益文件、精益改善、经验分享、精益简报等快捷入口点击可正常跳转至对应页面 |  |  |
|  | 顶部导航栏 | 各导航菜单点击可准确跳转至对应模块，无跳转错误 |  |  |
|  | 底部导航栏 | 底部功能入口正常，链接跳转准确 |  |  |
|  | 搜索功能 | 搜索框支持关键词检索，检索结果准确，无漏查、重复情况 |  |  |
|  | 字号调整功能 | 支持字号大小调整，调整后页面显示正常，无样式错乱 |  |  |
| 办事公开模块 | 左侧菜单导航 | 1. 鼠标悬浮二级菜单可正常显示三级菜单；2. 点击菜单名称可准确跳转至对应栏目，无跳转错误 |  |  |
|  | 公告栏功能 | 1. 搜索框支持关键词模糊检索，结果准确；2. 分页导航功能正常，支持页码跳转、每页显示条数切换；3. 位置路径提示准确 |  |  |
|  | 政务公开/企务公开 | 1. 三级菜单切换正常；2. 内容展示准确；3. 搜索、分页、位置提示功能均有效 |  |  |
|  | 规章制度 | 1. 市局文件、省局文件等三级菜单切换正常；2. 各级文件展示准确；3. 支持关键词检索 |  |  |
|  | 三重一大 | 1. 重大项目安排、大额度资金运作等子栏目展示准确；2. 相关信息公开内容符合烟草行业规范 |  |  |
|  | 党务公开 | 1. 市局机关党、党支部、市局党组等栏目内容展示准确；2. 党务信息公开流程符合要求 |  |  |
| 民主管理模块 | 在线咨询 | 1. 聊天窗口能正常显示历史对话记录；2. 输入框支持文本输入（≤500字）；3. 点击“发送”或快捷键“Ctrl+Enter”可正常提交；4. 排队等候提示正常；5. 返回按钮可准确返回民主管理首页 |  |  |
|  | 意见征集 | 1. 输入框支持文本编辑（≤500字）；2. 必填项校验有效；3. 点击“提交”可正常提交意见；4. 提交成功后有明确提示；5. 返回按钮功能正常 |  |  |
|  | 领导信箱 | 1. 输入框功能正常；2. “投递选择”下拉菜单可正常选择接收领导；3. 提交功能有效；4. 提交后信息可推送至对应领导处理界面 |  |  |
|  | 举报投诉 | 1. 输入框功能正常；2. 支持附件上传（单文件≤10MB，支持图片、文档格式）；3. 附件上传成功后可正常预览；4. 提交功能有效；5. 举报信息可准确推送至相关处理部门 |  |  |
|  | 数据处理 | 1. 提交的咨询、意见、信箱、投诉信息可在后台正常显示；2. 处理状态更新及时；3. 处理结果可有效反馈给提交用户 |  |  |
| 法规资源模块 | 左侧菜单导航 | 二级菜单点击可正常跳转至对应法规类别，无跳转错误 |  |  |
|  | 层级检索 | 1. 每个一级分类下的“政府法规”“国家局”“省局”“市局”“基层单位”层级切换正常；2. 各级法规文件展示准确，无遗漏、错误 |  |  |
|  | 搜索功能 | 1. 支持关键词检索；2. 可按法规名称、发布单位、发布时间等条件检索；3. 检索结果准确，无重复、漏查 |  |  |
|  | 分页与位置提示 | 1. 分页导航功能正常；2. 位置路径提示准确，便于用户定位当前页面 |  |  |
|  | 文件查看与下载 | 1. 各级文件、重要文库、重要法规列表展示准确；2. 支持在线查看和下载；3. 文件格式兼容（PDF、DOC、XLS等） |  |  |
| 主题教育模块 | 左侧菜单导航 | 点击各子模块名称可准确跳转至对应详情页，无跳转错误 |  |  |
|  | 内容展示 | 1. 各子模块的文章列表、新闻动态、学习资料等内容展示准确；2. 发布时间、来源、作者等信息完整 |  |  |
|  | 搜索与分页 | 1. 搜索框支持关键词检索，结果准确；2. 分页导航功能正常，支持页码跳转和条数切换 |  |  |
|  | 详情页跳转 | 点击文章摘要或标题可正常跳转至文章详情页，内容展示完整，无格式错乱 |  |  |
| 精益管理模块 | 左侧菜单导航 | 点击各子模块名称可准确跳转至对应详情页，导航正常 |  |  |
|  | 精益文件/精益动态 | 1. 文件和动态列表展示准确；2. 支持关键词检索、分页查看；3. 详情页跳转正常 |  |  |
|  | 图片展示 | 1. 图片上传、展示功能正常；2. 大尺寸图片可自适应缩放，无变形；3. 支持图片预览、下载 |  |  |
|  | 精益改善/经验分享 | 1. 相关内容展示准确；2. 经验分享文章格式兼容；3. 支持在线查看和下载 |  |  |
|  | 精益简报 | 1. 简报内容展示准确；2. 支持在线查看和下载；3. 格式无错乱 |  |  |
|  | 数据统计 | 各子模块的内容数量统计准确，无数据错误 |  |  |
| 站内统计模块 | 点击率统计 | 1. 能准确统计网站访问流量、信息总量、下载中心数据、当前在线人数；2. 数据实时更新，展示准确 |  |  |
|  | 上稿量统计 | 1. 能准确统计各部门的上稿数量；2. 展示前五部门的排名、名称及上稿数；3. 部门名称过长时可自动换行，无显示重叠；4. 点击部门名称可跳转至该部门稿件列表 |  |  |
|  | 数据导出 | 1. 统计数据支持Excel格式导出；2. 导出文件数据完整，格式规范，无乱码 |  |  |
| 部门文章模块 | 部门列表展示 | 1. 职能部门、下属机构的名称列表展示准确，无遗漏、错误；2. 与福州市烟草公司实际部门设置一致 |  |  |
|  | 页面跳转与内容关联 | 1. 点击部门或机构名称可准确跳转至对应文章页；2. 文章页展示内容均为该部门/机构发布，无跨部门数据混乱 |  |  |
| 文章详情页模块 | 内容展示 | 1. 文章标题、来源、作者、发布时间（精确到时分秒）展示准确；2. 正文支持图文混排、表格展示，格式无错乱；3. 附件可正常下载，无损坏 |  |  |
|  | 操作功能 | 1. “打印本页”按钮可一键打印，格式规范；2. “关闭”按钮可准确返回上一级页面，无跳转错误 |  |  |
|  | 附加信息 | 1. 文章点击量统计准确，实时更新；2. 字号调整功能有效 |  |  |
| 外围系统接口模块 | 统一身份认证接口 | 1. 能正常对接企业统一身份认证平台；2. 实现账号统一管理；3. 用户通过统一账号密码可正常登录；4. 身份认证信息同步及时 |  |  |
|  | 办公自动化系统接口 | 1. 实现与OA系统文章数据同步；2. OA发布的公开信息可自动同步至民主管理网；3. 数据无丢失、格式无错乱 |  |  |
|  | 财务管理/人事管理系统接口 | 1. 财务、人事相关法规、信息可通过接口同步至法规资源模块；2. 同步频率可配置；3. 同步数据准确 |  |  |
|  | 接口稳定性 | 1. 高并发下接口可正常运行；2. 无接口超时、数据传输失败情况；3. 接口响应时间≤2s |  |  |
|  | 接口安全性 | 1. 接口采用加密传输；2. 具备接口鉴权和访问控制；3. 无非法调用漏洞 |  |  |
| 基础支撑模块 | 用户/部门/角色管理 | 1. 支持用户、部门、角色的新增、编辑、删除；2. 角色权限分配准确；3. 数据同步及时 |  |  |
|  | 菜单/字典管理 | 1. 菜单、字典可正常配置；2. 配置修改后可正常生效；3. 无配置错乱情况 |  |  |
|  | 全局配置管理 | 1. 核心配置（数据库连接、端口号等）可通过配置文件集中管理；2. 修改后重启服务可生效；3. 配置无错误 |  |  |
|  | 安全监控 | 1. 登录日志、审计日志记录完整；2. 可正常查询、分析日志；3. 无日志丢失、篡改情况 |  |  |

整体检查结论：________________________

签字确认（检查人）：______________________