# 【模拟资料】2.建设方案/投标方案/汇报方案（三选一）

# 建设方案（范例目录与摘要）

若实际上交为《投标方案》或《汇报方案》，可将本范例中的章节标题替换为对应文档目录；敏感内容须脱敏后再入库。

## 1. 概述

### 1.1 建设背景

当前省局物流体系面临“跨区调拨难、装载率波动大、配送路径重叠”等业务痛点。为响应国家局关于《构建全国烟草生产经营管理一体化平台》的要求，亟需通过数字化手段打通仓储、分拣、配送各环节，解决物流成本压降进入瓶颈期的问题。

### 1.2 建设目标

资源统筹化：实现全省 11 个地市物流中心仓储资源的实时可视化与动态调拨。

调度智能化：配送线路自动优化率达到 95% 以上，单箱物流费用降低 3% - 5%。

响应精准化：从零售户下单到物流出库的响应时间缩短至 4 小时以内。

决策数据化：构建物流运行体检指标体系，实现物流异常事件的自动预警与闭环处理。

### 1.3 编制依据

《烟草行业信息化建设“十四五”规划》

《YC/T 598-2024 烟草行业工业互联网平台 数据字典规范》

省局 2026 年第 4 次党组会议关于“物流数字化转型”专题会议纪要（编号：[2026] 12号）

## 2. 总体设计

### 2.1 业务架构

系统采用“总控+分执行”模式：

省级物流大脑层：负责全省调拨计划生成、运力池管理、库存水位监控。

地市执行中心层：负责车辆排班、自动化分拣线联动、末端配送路径导航。

外部协同接口：对接工商物流一体化平台及第三方物流承运商数据。

### 2.2 技术路线

选型原则：采用“中台化”架构，强调高可用与高并发处理能力。

关键技术：

容器化技术：基于国产云原生架构部署，确保系统弹性扩容。

算法引擎：引入运筹学算法（VRP 模型）进行配送路径最优解计算。

边缘计算：在分拣车间部署边缘节点，实现 PLC 数据的毫秒级采集与反馈。

## 3. 实施与交付

### 3.1 里程碑计划

| 阶段 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求调研与确认 | T+1 个月 | 《业务需求规格说明书（SRS）》、《原型设计方案》 |
| 开发与系统集成 | T+4 个月 | 《系统开发源代码》、《接口说明文档》 |
| 上线试运行 | T+6 个月 | 《试运行报告》、《用户操作手册》、《初验报告》 |
| 推广与正式验收 | T+9 个月 | 《全省推广应用方案》、《项目终验报告》 |

### 3.2 风险与对策

风险 1：数据规范性不统一

对策：成立数据治理小组，严格执行 YC/T 行业标准，建立数据清洗与校验网关。

风险 2：旧有自动化分拣设备接入难

对策：采用通用协议适配器（OPC-UA/MQTT），对老旧 PLC 进行外挂采集模块升级。

风险 3：业务人员操作习惯改变带来的抵触

对策：分阶段实施，先在核心仓试点，开展多轮集中培训与现场跟班指导。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【以下为脚本追加页脚，可整段删除】 规则编号：r02 材料说明：投标方案建议脱敏 客户单位：测试市局 项目名称：知识库验收Mock